Информация о деятельности

Специализированной некоммерческой организации

«Региональный оператор Республики Северная Осетия-Алания – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

в Республике Северная Осетия-Алания» в 2015 гг.

Региональный оператор создан 29.11.2013г. постановлением Правительства РСО-Алания №451.

30 декабря 2013 года постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания №513 утверждена региональная программа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2038 годы (далее – региональная программа). Текст постановления опубликован 06.02.2014 на сайте http://pravo.gov.ru и на сайте Министерства ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО-Алания.

Региональная программа капитального ремонта сформирована на срок 25 лет (2014-2038 гг.) и включает в себя:

- перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики (за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу) –  2523 МКД всего общей площадью  кв.м; -7076556,05 м2

- общая стоимость программы – 14 605 522 593 руб.;

Первоначально региональная программа, из-за большого количества  ошибок управляющих компаний, частичного отсутствия сведений по домам, составлена не совсем корректно. В связи с этим, согласно ЖК РФ, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РСО-Алания проводится ежегодная актуализация программы, т.е. корректировка сведений по домам, видам работ, суммам и срокам выполнения работ, с учетом предложений Службы Государственного Жилищного Надзора РСО-Алания (ответственная за технический мониторинг МКД).

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества для нашего региона установлен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24.12.2013 №496 в размере 6,50 руб. на один метр общей площади занимаемого помещения. Постановлением Правительства РСО-Алания  №51 от 15.03.2015 года взносы за капитальный ремонт снижены с 1 января 2015 года до 5 рублей, без обеспечения финансирования на разницу тарифа,  что увеличило долю софинансирования программы КР населением.

Действующим законодательством предусмотрено проведение многоуровневого контроля за выполнением Фондом своих функций по аккумулированию средств собственников и проведению капитального ремонта МКД в сроки и в объемах, предусмотренных соответствующей региональной программой.

Контроль за деятельностью Фонда осуществляется Органами государственного финансового контроля РСО-Алания, Счетной палатой РСО-Алания, Службой государственного жилищного надзора; министерством жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания; собственниками помещений в МКД..

Согласно ЖК РФ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией (аудитором), отбираемой на конкурсной основе. Годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключение размещаются на сайте Регионального оператора в сети "Интернет" (http://www.fkr-alania.ru).

Одним из основных направлений деятельности Регионального оператора является работа с собственниками помещений в МКД, в рамках которой проводились мероприятия, направленные на информирование граждан об их правах и обязанностях по вопросам капитального ремонта общего имущества в МКД. Во всех районах РСО-Алания и АМС г.Владикавказа  ежемесячно проводились выездные совещания-семинары  при участии представителей муниципальных образований управляющих компаний , председателей ТСЖ, собственников МКД по вопросам , связанным с организацией и проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и оплатой взносов на капитальный ремонт  . Проведены собрания в школах и детских садах г.Владикавказа, и собрания с собственниками МКД – участниками краткосрочной программы 2014-2015 гг. Всего за указанный период проведено порядка 90 собраний.

Несмотря на принимаемые меры, процент сборов по уплате взносов на капитальный ремонт  по состоянию на 01.01.2016 г.  составляет 37,1 млн.руб. или 11%

В том числе:

г. Владикавказ			5,6  %

Алагирский район		4,9 %

Ардонский район		0.6 %

Дигорский район		   0 %

Ирафский район		  	   0 %

Кировский район	   	   6 %

Моздокский район	 	 66 %

Правобережный район		 0,7%

Пригородный район		 2,2% 			!

Сведения по реализации краткосрочной республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

на 2014 год (реализация в 2014-2015 гг.)

Этап краткосрочной программы 2014 года реализовывался в течение 2014-2015 гг. По Дигорскому, Моздокскому и Правобережному районам в декабре 2014 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении порядка привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Северная Осетия-Алания» от 17.10.2014 №343 проведены в декабре 2014 года были проведены конкурсы по отбору подрядных организаций на осуществление работ по ремонту общего имущества МКД. Работы начались в январе 2015 г.

Участниками программы были 27 МКД в районах республики.

Общая сумма программы  64 341 368,83 руб., в том числе:

- за счет средств Фонда – 38 659 318,64 руб. (60,15%)

- за счет средств бюджета субъекта РФ – 17 430 883,77 руб. (27,02%)

- за счет средств местных бюджетов – 8 251 166,42 руб. (12,83%)

Средства собственников не использовались.

Правобережный район – 4 дома на сумму 12 576 533,07 руб.:

г. Беслан, ул. Суворова, 3А – 3 881 063,31  руб. (ремонт крыши, установка приборов учета, ремонт фасада).

г. Беслан, пер.Хлебный, 4 – 5 064 394,00 руб. (ремонт крыши, установка приборов учета, ремонт фасада).

г.Беслан, ул.Лермонтова (Ленина), 72А – 2 887 827,00 руб. (ремонт крыши, установка приборов учета).

г.Беслан, ул.Октябрьская, 6 – 2 754 333,00 руб. (ремонт крыши, установка приборов учета).

Моздокский район – 2 дома на сумму 739 504,59 руб:

г.Моздок, мкр.Моздок-1, 39 – 466 624,50 (ремонт внутридомовых инженерных систем, установка приборов учета отопления и х/в),

ст-ца Павлодольская, ул.Моздокская, 172 – 272 880,09 руб. (ремонт внутридомовых инженерных систем, установка прибора учета х/в),

Дигорский район – 5 домов на сумму  480 164,80 руб:

г.Дигора, ул.Кибизова, 1 – 91 486,90 руб. (ремонт крыши, фасада),

г.Дигора, ул.Молодежная, 1 – 73 982,80 руб. (ремонт крыши),

г.Дигора, ул.Молодежная, 2 – 94 333,10 руб. (ремонт крыши, фасада),

г.Дигора, ул.Тавасиева, 2 – 137 623,20 руб. (ремонт крыши),

г.Дигора, ул.Тавасиева, 10 – 82 738,80 руб. (ремонт крыши).

Планировалось изначально также отремонтировать дом по адресу: г.Дигора, ул.Кирова, 71 (Бердиева) – 301 612,00 руб. (ремонт крыши, фасада, фундамента), но в процессе производства работ, при снятии штукатурки обнаружились трещины по фасадной части дома. АМС г.Дигора признали дом непригодным для проживания, аварийным. Дом убран с Программы.

По г.Владикавказу в программе 2014 года участвовали 16 МКД – на сумму  50 545 166,35 руб.:

пер Автобусный, д. 3 – 2 024 982,00 руб. (ремонт крыши, отопления)

пер Автобусный, д. 4 – 689 409,00 руб. (ремонт крыши, фасада)

пер Автобусный, д. 11 – 3 474 600,00 руб. (ремонт крыши, отопления)

пер Автобусный, д. 15 – 3 474 600,00 руб. (ремонт крыши, инж.систем)

пер Автобусный, д. 16 –  3 897 300,00 руб. . (ремонт крыши, инж.систем)

пер Железнодорожный, д. 9 –  2 041 164,00 руб. (ремонт крыши)

пр-кт Коста, д. 40 – 3 488 000,00 руб. (ремонт инж.систем, фасада, установка ПУ отопления)

пр-кт Коста, д. 245 – 3 502 500,00 руб. (ремонт инж.систем, крыши)

пр-кт Коста, д. 253 – 3 502 500,00 руб. (ремонт инж. систем, фасада)

пр-кт Коста, д. 266 – 5 791 300,00 руб. (ремонт крыши, отопления)

ул. 8 Марта, д. 10 – 1 888 830,00 руб. (ремонт крыши, фасада)

ул. Ватутина, д. 57 – 3 530 400,00 руб. (ремонт крыши, отопления, фасада)

ул. Владикавказская, д. 40 – 6 450 241,13 руб. (реонт инж.систем, фасада, установка ПУ отопления)

ул. Генерала Масленникова, д. 4 – 2 966 715,00 руб. (ремонт инж.систем, крыши, фасада)

ул. Иристонская, д. 5 – 2 857 365,00 руб. (ремонт крыши, отопления)

ул. Тельмана, д. 36 – 2 976 316,00 руб. (ремонт крыши, отполения, установка ПУ отопления)

В 2014 году проведены обследования этих домов, определена необходимость подготовки проектов на 12 МКД по переустройству крыш на вальмовые, переустройство внутридомовых инженерных систем. В декабре 2014 года по результатам открытого конкурса определен был разработчик проектно-сметной документации ООО «Проектная контора «Автодора».

Подготовленные сметы, в соответствии с процедурой, прописанной в Жилищном Кодексе РФ, в виде предложений были направлены собственникам для утверждения. Жители в течение 3-х месяцев рассматривали предложения. В апреле Региональным оператором были проведены общие собрания жителей по всем домом г.Владикавказа – участникам программы 2014 года, утверждены сметы, виды работ и сроки, определены организационные вопросы. 3 МКД из 16 не приняли такое решение на общем собрании, за них такое решение в виде постановлений было принято АМС г.Владикавказа.

По МКД г.Владикавказа конкурсы по отбору подрядных организаций на осуществление работ по ремонту общего имущества МКД были проведены в июле 2015 г. Все работы в районах и Владикавказе завершены.